Экономика проекта: AI-агент для техпродаж и сервиса

Финансовая модель с формулами — Finmodel.xlsx (сценарий выбирается на листе «Допущения»), расчёт — docs/ekonomika/finmodel.py. У каждого допущения — статус: факт (замерено продуктом, закон), рынок (внешний источник) или оценка (проверяется на пилоте), и как его проверить.

Главное

Продукт продаёт результат, который сам же измеряет: время до утверждённого ответа и ТКП считает вкладка «Эффект», отчёт о пилоте собирается одной кнопкой. Качество измерено: эталон 85 из 85, вопросы «с ходу» 38 из 38, письма клиентов → ТКП 20 из 20 (26.10.2026, ПК с видеокартой).

Заказчик экономит 95 ₽ на каждом запросе при полной стоимости агента 42 ₽ на запрос вместе с подпиской — каждый рубль подписки возвращает 2,2 ₽.

Окупаемость для заказчика: предприятие — 6,7 мес., отдел техпродаж — 11,3 мес. с покупкой ПК и 8,9 мес., если ПК с видеокартой уже есть; возврат за 3 года — 150 % и 64 %.

Экономика клиента: маржа 83 %, ценность клиента за 5 лет 1,85 млн ₽ при стоимости привлечения 159 тыс. ₽ — LTV/CAC 11,7, привлечение окупается за 4,4 мес.

План (базовый сценарий = план паспорта: 2 + 5 + 12 клиентов): выручка 1,21 млн ₽ → 4,11 млн ₽ → 11,34 млн ₽; EBITDA 2028 г. — около нуля, 2029 г. — 1,93 млн ₽; грант «Студенческий стартап» покрывает почти всё: минимум остатка — -0,12 млн ₽ в 2028 г., его закрывают оплаченные пилоты или сдвиг найма на квартал.

Рынок: корпоративные ИИ-помощники в России — около 30 млрд ₽ в 2026 г.; ИИ используют лишь 4,8 % крупных и средних организаций — рынок в начале роста, а 55 % проектов застряли на пилоте: продукт с измеренным эффектом за 300 тыс. ₽ в год против пилота у интегратора за 5–15 млн ₽ проходит этот барьер.

1. Что продаём

Помощник отдела техпродаж и сервиса на компьютере предприятия: письмо клиента (из чата или почты) → разбор позиций → подбор по справочнику параметров программой → цены из прайса или 1С → ТКП на бланке компании в Word и Excel → утверждение и реестр ТКП со статусами и напоминаниями. Ответы по документам и учёту — со ссылкой на пункт и страницу, без выдумок, без интернета.

| Упаковка | Цена | Что входит |
| --- | --- | --- |
| Внедрение | 300 тыс. ₽ | подключение документов, ролей, справочника; проверочный набор и замер качества; обучение (7–11 чел.-дн.) |
| Подписка «Отдел» (до 50 пользователей) | 300 тыс. ₽ в год | ответы по документам и учёту, справочник параметров, черновик ТКП, обновления, поддержка |
| Подписка «Предприятие» (до 200) | 600 тыс. ₽ в год | то же для нескольких отделов |
| Модуль «ТКП и продажи» | 120 тыс. ₽ в год | реестр ТКП, бланк компании, почта отдела, напоминания, аналитика спроса |
| Модуль «1С» | 100 тыс. ₽ в год | цены и остатки из 1С, только чтение |
| Услуги при внедрении | 100 тыс. ₽ | наполнение справочника параметров, интеграции, обучение |
| Пилот | 50–150 тыс. ₽ | 1–2 месяца, замер «до / после»; засчитывается во внедрение |

Для сравнения: облачный ассистент Яндекса — 1 199 ₽ в месяц за сотрудника (данные уходят в облако), версия для своей инфраструктуры — 2 490–11 490 ₽; у нас отдел из 8 человек платит 4 375 ₽ в месяц за сотрудника — внутри предприятия и с ТКП. RAG-ассистент у интегратора — 350–800 тыс. ₽ без измерения эффекта.

2. Эффект для заказчика

|  | Отдел техпродаж и сервиса — как в пилоте | Предприятие: 80 сотрудников работают с документами — пример паспорта |
| --- | --- | --- |
| Высвобождается часов в год | 1595 | 4312 |
| Эффект в год (час сотрудника с взносами — 630 ₽) | 1,01 млн ₽ | 2,72 млн ₽ |
| Затраты первого года (с внедрением и ПК) | 0,95 млн ₽ | 1,52 млн ₽ |
| Затраты со второго года | 0,45 млн ₽ | 0,87 млн ₽ |
| Окупаемость | 11,3 мес. (8,9 — без покупки ПК) | 6,7 мес. |
| Возврат за 3 года | 64 % | 150 % |
| Цена — доля от эффекта | 42 % | 30 % |

Отдел: 8 специалистов, 5 ответов клиентам в день на каждого по 15 минут и 60 ТКП в месяц по 60 минут; агент сокращает время вдвое — это цель из карточки партнёра. Экономия на запросе — 95 ₽, полная стоимость агента — 42 ₽ на запрос. 15 и 60 минут — оценки: на пилоте их заменит хронометраж по протоколу docs/pilot/zamer_i_stoimost.md, а время с агентом замерит вкладка «Эффект». Рост доли выигранных ТКП (быстрее ответ клиенту) в расчёт не включён — реестр ТКП покажет его на пилоте.

3. Экономика одного клиента

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выручка с клиента в год (подписка и модули) | 517 тыс. ₽ |
| Выручка первого года (с внедрением и услугами) | 636 тыс. ₽ |
| Маржа первого года | 525 тыс. ₽ (83 %) |
| Маржа со второго года | 429 тыс. ₽ (83 %) |
| Стоимость привлечения (показ, пилот, выезды, продвижение) | 159 тыс. ₽ |
| Ценность клиента за 5 лет (LTV) | 1,85 млн ₽ |
| LTV / CAC | 11,7 |
| Окупаемость привлечения | 4,4 мес. |

Маржа высокая потому, что нет платы за модель и облако: открытые модели работают на компьютере заказчика; затраты — время команды на внедрение и поддержку и комиссия интегратора (25 % подписки, половина клиентов — через партнёров).

4. План на 2027–2029

| Сценарий | Клиентов | Выручка 2027 / 2028 / 2029 | EBITDA 2029 | Деньги на конец 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консервативный | 1 + 3 + 7 | 0,61 млн ₽ / 2,35 млн ₽ / 6,45 млн ₽ | -0,45 млн ₽ | -2,94 млн ₽ |
| Базовый | 2 + 5 + 12 | 1,21 млн ₽ / 4,11 млн ₽ / 11,34 млн ₽ | 1,93 млн ₽ | 1,47 млн ₽ |
| Оптимистичный | 3 + 8 + 18 | 1,82 млн ₽ / 6,56 млн ₽ / 17,62 млн ₽ | 5,56 млн ₽ | 7,20 млн ₽ |

| Базовый сценарий | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Активных клиентов на конец года | 2,0 | 6,8 | 18,1 |
| Выручка | 1,21 млн ₽ | 4,11 млн ₽ | 11,34 млн ₽ |
| Валовая прибыль | 0,88 млн ₽ | 3,01 млн ₽ | 8,62 млн ₽ |
| Фонд оплаты труда с взносами | 1,56 млн ₽ | 3,02 млн ₽ | 6,81 млн ₽ |
| EBITDA | -0,94 млн ₽ | -0,02 млн ₽ | 1,93 млн ₽ |
| Налог (УСН 6 % с вычетом взносов) | 0,04 млн ₽ | 0,12 млн ₽ | 0,34 млн ₽ |
| Гранты | 1,00 млн ₽ | 0,00 млн ₽ | 0,00 млн ₽ |
| Деньги накопленно | 0,02 млн ₽ | -0,12 млн ₽ | 1,47 млн ₽ |
| Загрузка внедрения | 87 % | 68 % | 85 % |

Команда растёт вслед за клиентами: 1,75 → 3 → 5,75 ставки в 2027–2029 гг. (в 2027 г. — студенты на неполной ставке, внедряет вся команда). Точка безубыточности при расходах 2029 г. — 18 активных клиентов. В консервативном сценарии нужно до 2,94 млн ₽ финансирования — грант «Старт» ФСИ или найм по факту продаж.

5. Что сильнее всего влияет

| Допущение | Хуже | Базовый | Лучше |
| --- | --- | --- | --- |
| Новых клиентов ±30 % | -3,18 млн ₽ | 1,47 млн ₽ | 6,13 млн ₽ |
| Подписка и модули ±20 % | -0,10 млн ₽ | 1,47 млн ₽ | 3,04 млн ₽ |
| Цена внедрения ±30 % | -0,32 млн ₽ | 1,47 млн ₽ | 3,26 млн ₽ |
| Оплата труда ±20 % | -0,81 млн ₽ | 1,47 млн ₽ | 3,75 млн ₽ |
| Отток 5 % / 20 % | 1,00 млн ₽ | 1,47 млн ₽ | 1,71 млн ₽ |
| Доля через интеграторов 25 % / 75 % | 0,89 млн ₽ | 1,47 млн ₽ | 2,05 млн ₽ |

Деньги на конец 2029 г. накопленно. Главный рычаг — число новых клиентов, второй — фонд оплаты труда: поэтому найм идёт за продажами, а продажи — через интегратора-партнёра и его клиентов.

6. Налоги и поддержка

УСН «доходы» 6 % с вычетом страховых взносов (до 50 % налога); выручка до 2029 г. ниже порога НДС на УСН 20 млн ₽ — цены без НДС.

ИТ-аккредитация (с 2028 г.): взносы 15 % в пределах базы вместо 30 %; лицензии на ПО из реестра российского ПО освобождены от НДС — нужно при выручке выше порога и для госзаказчиков и ОПК; реестр — план 2028 г.

Гранты ФСИ: «Студенческий стартап» — 1 млн ₽ (следующая очередь — по объявлению фонда), «УМНИК» — 500 тыс. ₽; далее «Старт».

Регистрация программы для ЭВМ — пошлина 5 000 ₽, материалы собраны (docs/registraciya).

7. Стоимость созданного продукта

Нормативная трудоёмкость сделанного — 230 чел.-дн. (прототип 167 и доработки до 26.10.2026): 0,87 млн ₽ по ставки команды (концепция: 60 тыс. ₽ в месяц) и 1,74 млн ₽ — по рыночная ставка разработчика в Рязани (≈ 120 тыс. ₽ в месяц). Это вклад команды в нематериальный актив и в софинансирование заявок на гранты.

8. Риски и как снимаем

| Риск | Ответ |
| --- | --- |
| Эффект на реальных документах меньше заявленного | пилот с замером «до / после», отчёт о пилоте; цена подписки — 30–42 % эффекта, запас есть |
| Длинный цикл продаж у промышленности | пилот за 1–2 месяца через партнёра-интегратора; почта и 1С показывают пользу в первый день |
| Крупные игроки снизят цены | ниша МСП, закрытый контур, ТКП и справочник — не «чат по документам» |
| Лицензия PyMuPDF (AGPL) | замена силами команды до первого платного договора или коммерческая лицензия |
| Маленькая команда | найм за продажами, поставка одной папкой, проверка ветки одной командой, автотесты на Windows и Linux |

9. Что проверить на пилоте

| Допущение | Как проверяем | Где видно |
| --- | --- | --- |
| 15 мин на ответ и 60 мин на ТКП вручную | хронометраж 10–20 запросов по протоколу | протокол замера |
| минус 50 % времени | время до утверждения — само | вкладка «Эффект», отчёт о пилоте |
| цена 300–600 тыс. ₽ в год | вопрос о бюджете и оплачиваемом продолжении | интервью, письмо партнёра |
| 7–11 чел.-дн. на внедрение | учёт часов команды | лист «Учёт часов» в Trudoemkost.xlsx |
| доля выигранных ТКП | статусы в реестре | «Реестр ТКП» → сводка |

10. Что поправить в презентации и паспорте

«≈ 4 ₽ за запрос против ≈ 160 ₽» без подписки и при 100 % ручной работы эксперт оспорит. Честнее и сильнее: «экономия 95 ₽ на запросе при полной стоимости 42 ₽ вместе с подпиской — каждый рубль возвращает 2,2 ₽».

«Окупаемость 4–5 мес.» → «7 мес. для предприятия, до года — для отдела».

«Рынок генеративного ИИ 58 млрд ₽» → «рынок корпоративных ИИ-помощников — 30 млрд ₽ в 2026 г.» — это наш рынок.

Постоянные затраты «≈ 3 млн ₽ в год, 3 человека» → план найма 1,75 → 3 → 5,75 ставки из модели (в команде 6 человек).

Одна ставка труда для всех расчётов — из листа «Допущения» (в концепции было 8 000 и 3 800 ₽ за чел.-день).

Слайд 12: почта и 1С уже работают — раньше плана 2027 г.

Источники

Рынок корпоративных ИИ-помощников в России — около 30 млрд ₽ по итогам 2026 г. (оценка MWS AI) — https://www.kommersant.ru/doc/8587035

ИИ используют 4,8 % крупных и средних организаций, среди компаний от 500 работников — 14,9 % (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата за 2024 г.); 55 % проектов генеративного ИИ — на стадии пилота (Just AI и Onside, 12.2025) — https://cisoclub.ru/korporativnyj-ii-v-rossii-rynok-ii-pomoshhnikov

Рязанская область: 14 100 малых и средних предприятий, обрабатывающие производства — 13 % (Рязаньстат, 05.2026) — https://www.rzn.info/news/2026/5/26/v-ryazanskoj-oblasti-naschitali-bolee-14-000-malyh-i-srednih-predpriyatij-i-pochti-32-000-ip-346049.html

Организаций обрабатывающих производств в Рязанской области — 2 177 (СПАРК, 2025) — https://spark-interfax.ru/statistics/region/61000000000

Средних предприятий в реестре МСП — 24,4 тыс. (Минэкономразвития, 07.2026) — https://www.retail.ru/news/kolichestvo-srednikh-predpriyatiy-v-reestre-msp-za-god-vyroslo-na-10-14-iyulya-2026-279848/

Средняя зарплата в Рязанской области — 79 982 ₽ (март 2026, Росстат) — https://gogov.ru/average-salary/rzn

Инженеры в Рязани по вакансиям — 81–113 тыс. ₽ — https://ryazan.gorodrabot.ru/salaries/inzhener-kipia

«Алиса AI для бизнеса» — 1 199 ₽ в месяц за сотрудника; «Алиса AI Про» — 2 490–11 490 ₽ — https://360.yandex.ru/business/alice-business/

RAG-ассистент по базе знаний у интеграторов — 350–800 тыс. ₽ — https://wehaveidea.ru/article/stoimost-vnedreniya-ii-assistenta-2026

Пилот генеративного ИИ у интегратора — 5–15 млн ₽ (Onside) — https://3dnews.ru/1133625

ИТ-аккредитация в 2026 г.: взносы 15 % в пределах базы, налог на прибыль 5 %, НДС 0 для ПО из реестра — https://e-kontur.ru/blog/16132/it-s-2026-goda

Порог НДС на УСН — 20 млн ₽ (сверить со ст. 145 НК РФ) — https://www.glavbukh.ru/art/391540-limity-nds-usn

Грант «Студенческий стартап» — 1 млн ₽; «УМНИК» — 500 тыс. ₽ (ФСИ) — https://fondnid.ru/studencheskiy-startup